AUDITORÍA TÉCNICA

Portal unificado: ICFES, apoyo docente y tienda

Fecha: 14 de octubre de 2026   ·   Repositorio: CarlosClaudeTIPS/mundial-2026-motor (rama main, carpeta portal/)

Alcance: las cinco páginas públicas de la versión de producción (portada, apoyo docente, tienda, catálogo, ICFES), medidas con Lighthouse 12 en modo celular y escritorio, más revisión de enlaces, pesos, código, seguridad y dependencias.

# 1. Resumen ejecutivo

El portal funciona sin errores de consola, sin enlaces rotos y sin vulnerabilidades conocidas en las dependencias. Cuatro de las cinco páginas obtienen rendimiento superior a 85 y SEO superior a 90. El único problema grave es el peso de la aplicación del ICFES, que carga 5,3 MB de una vez. Los demás hallazgos son ajustes de contraste, SEO y optimización de imágenes que se resuelven en pocas horas.

- Prioridad inmediata: dividir la carga del ICFES (hallazgo 1) y eliminar los saltos de diseño de la tienda (hallazgo 2).

- Antes de publicar con dominio: contraste, SEO básico, cabeceras de seguridad y datos reales de contacto (hallazgos 3, 4, 7 y 15).

- Mejora continua: imágenes WebP, fuentes diferidas, pruebas automáticas (hallazgos 5, 6, 13).

# 2. Puntajes Lighthouse (sobre 100)

## Celular (la medida que usa Google)

| Página | Rendimiento | Accesibilidad | Buenas prácticas | SEO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portada | 91 | 89 | 100 | 100 |
| Apoyo docente | 87 | 91 | 100 | 92 |
| Tienda | 92 | 85 | 100 | 100 |
| Catálogo | 94 | 86 | 100 | 100 |
| ICFES | 55 | 87 | 100 | 91 |

## Escritorio

| Página | Rendimiento | Accesibilidad | Buenas prácticas | SEO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portada | 99 | 89 | 100 | 100 |
| Apoyo docente | 99 | 95 | 100 | 92 |
| Tienda | 75 | 91 | 100 | 100 |
| Catálogo | 78 | 91 | 100 | 100 |
| ICFES | 58 | 93 | 100 | 91 |

## Métricas clave en celular

| Página | LCP (carga visible) | CLS (saltos) | Peso total |
| --- | --- | --- | --- |
| Portada | 2,6 s | 0 | ≈ 0,3 MB |
| Apoyo docente | 2,9 s | 0 | ≈ 1,2 MB |
| Tienda | 2,5 s | 0 (0,99 en escritorio) | ≈ 0,7 MB |
| ICFES | 27,8 s | 0,002 | 5,3 MB |

Referencias: LCP bueno < 2,5 s; CLS bueno < 0,1; peso recomendado por página < 1,5 MB.

# 3. Hallazgos y plan de corrección

Ordenados por prioridad. La columna «Esfuerzo» es una estimación de tiempo de desarrollo.

| # | Prioridad | Hallazgo | Dónde | Corrección propuesta | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta | ICFES: la app pesa 5,3 MB y tarda 28 s en celular lento (LCP). El banco de 500 preguntas va incrustado en el JavaScript. | ICFES | Cargar cada materia bajo demanda (import dinámico en src/lib/banco.js). Primera carga < 1 MB. | 1 tarde |
| 2 | Alta | Tienda: saltos de diseño al cargar (CLS 0,99 en escritorio; el máximo aceptable es 0,1). Google lo penaliza. | Tienda | Reservar altura de las secciones (min-height / esqueletos) mientras llega catalogo.json. | 2 horas |
| 3 | Media | Contraste de color insuficiente: botones WhatsApp verde/blanco, etiquetas de oferta, subtítulos grises (h4) de apoyo docente, botones de la portada. | Todas | Oscurecer los tonos (#1DA851 en vez de #25D366; gris #4A5568 en vez de #7A8599). | 30 min |
| 4 | Media | SEO: ICFES sin meta description; apoyo docente con rel=canonical inválido (href="./"); el portal no tiene robots.txt ni sitemap.xml en la raíz. | Portal, ICFES, Docentes | Agregar description, canonical absoluta con el dominio final, robots.txt y sitemap.xml generados en build.mjs. | 1 hora |
| 5 | Media | Fuentes de Google bloquean el primer dibujado entre 1,5 y 2 s en celular. | Todas | Cargar con preload + media="print" onload, o alojar las fuentes localmente. | 1 hora |
| 6 | Media | Imágenes PNG a tamaño completo: portafolio docente (6 MB) y productos de la tienda (ahorro estimado 50-70 %). | Docentes, Tienda | Convertir a WebP y servir tamaños según pantalla (srcset). | 1 hora |
| 7 | Media | Faltan cabeceras de seguridad HTTP (X-Frame-Options, Content-Security-Policy, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options). | Portal | Agregar bloque headers en portal/vercel.json. | 20 min |
| 8 | Baja | Accesibilidad: el enlace de la marca en la barra común no tiene nombre cuando el texto se oculta en celular. | Portal | Agregar aria-label al enlace en shared/barra.js. | 5 min |
| 9 | Baja | Accesibilidad: el carrito de la tienda está marcado aria-hidden pero contiene botones enfocables. | Tienda | Usar el atributo inert o hidden cuando el carrito esté cerrado. | 20 min |
| 10 | Baja | Accesibilidad: encabezados saltan de h2 a h4 en apoyo docente y tienda; role="tabpanel" sobre <article>. | Docentes, Tienda | Usar h3 o estilos; cambiar <article> por <div> en los paneles. | 30 min |
| 11 | Baja | CSS y JS sin minificar en apoyo docente y tienda (≈ 20 KB en total). | Docentes, Tienda | Minificar en build.mjs con esbuild. | 30 min |
| 12 | Baja | ICFES sin mapas de código (source maps): difícil depurar errores en producción. | ICFES | Activar build.sourcemap en vite.config.js. | 5 min |
| 13 | Baja | Sin pruebas automáticas en ICFES, tienda ni apoyo docente (solo el Motor Mundial las tiene). | Todas | Pruebas con Vitest para la lógica del ICFES (puntajes, simulacros, modo carrera). | 1 día |
| 14 | A decidir | tienda/admin.html queda publicado. No puede modificar el sitio, pero cualquiera puede verlo. | Tienda | Excluirlo de la publicación en build.mjs y usarlo solo en local. | 5 min |
| 15 | Contenido | Valores de relleno: WhatsApp 573000000000 en apoyo docente, WhatsApp vacío en la tienda, marca "Tu Marca", seis productos de demostración. | Todas | Reemplazar en config.js, data/config.json y shared/portal.config.js. | 15 min |

# 4. Seguridad

## Lo que está bien

- Todo el contenido generado por JavaScript en apoyo docente pasa por una función de escape (30 usos); no hay riesgo de inyección desde la configuración.

- No se usa eval ni document.write en ninguna sección.

- No hay claves ni contraseñas en el código. Las funciones de servidor del ICFES leen sus claves de variables de entorno de Vercel.

- Las dependencias del ICFES no tienen vulnerabilidades conocidas (npm audit: 0).

- El formulario de apoyo docente no almacena datos en ningún servidor; el resumen va directo a WhatsApp.

## Lo que falta

- Cabeceras HTTP de seguridad en portal/vercel.json (hallazgo 7).

- Decidir si tienda/admin.html se publica o se usa solo en local (hallazgo 14).

- Cuando se active la nube del ICFES: revisar las políticas por rol de Supabase (supabase/schema.sql) antes de abrir registros a estudiantes.

# 5. Código y mantenimiento

| Proyecto | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Portal (portal/) | HTML + CSS + JS, sin dependencias | Configuración central en shared/portal.config.js. Script de armado build.mjs. |
| Apoyo docente (apoyo-docente/) | HTML + CSS + JS, sin dependencias | Todo el contenido en config.js. Sin pruebas. Sin minificar. |
| Tienda (tienda/) | HTML + CSS + JS, sin dependencias | Datos en data/*.json, panel admin local. Sin pruebas. Sin minificar. |
| ICFES (saber11-prep/) | React 18 + Vite + Tailwind + PWA, Supabase opcional | Banco de 500 preguntas incrustado. Sin pruebas ni source maps. 0 vulnerabilidades. |

- Estructura: cada proyecto vive en su carpeta y se edita por separado; el portal solo los copia y construye. Esto facilita el mantenimiento y permite agregar secciones nuevas sin tocar las existentes.

- Documentación: README en cada carpeta, guía CONTINUAR-EN-OTRO-PC.md en la raíz, iniciador INICIAR-PORTAL.bat para Windows.

- Publicación: Vercel con carpeta raíz portal/, salida dist/, rama main. Hosting gratuito dentro de 100 GB/mes de transferencia.

# 6. Qué hacer primero

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dividir la carga del banco del ICFES por materia. | Rendimiento ICFES > 85 |
| 2 | Reservar altura de secciones en la tienda. | CLS < 0,1; rendimiento > 95 |
| 3 | Ajustar colores de contraste en las tres secciones. | Accesibilidad > 95 |
| 4 | Meta description, canonical, robots.txt y sitemap.xml. | SEO 100 en todas |
| 5 | Cabeceras de seguridad en vercel.json. | Protección contra clickjacking e inyección |
| 6 | Reemplazar datos de relleno (marca, WhatsApp, productos). | Listo para publicar con dominio |

Los pasos 1 a 5 suman aproximadamente un día de trabajo. El paso 6 depende de los datos del negocio.